<Wm Online Judge >

发布计划

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| <2020/3/24> | <1.0> | 根据排列的用户故事优先级，确定发布计划 | 孙增奎、徐维彦、张愉飞 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. 用户故事点估算及优先级排序

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户故事编号 | 用户故事内容 | 工作量估计（小时） | 优先级 |
| User Story 1 | 作为刷题者，我希望可以搜索题目，以查看题目内容。 | 4 | 4 |
| User Story 2 | 作为刷题者，我希望可以提交代码，以便可以验证自己的思路和代码正确性。 | 19 | 5 |
| User Story 3 | 作为刷题者，我希望可以查看个人信息，以了解自己的做题情况 | 9 | 2 |
| User Story 4 | 作为刷题者，我希望可以查看提交记录，以便可以查看代码状态。 | 11 | 3 |
| User Story 5 | 作为参赛者，我希望可以搜索比赛，以查看相关的比赛信息。 | 10 | 4 |
| User Story 6 | 作为参赛者，我希望可以参加比赛，以查看比赛题目。 | 9 | 5 |
| User Story 7 | 作为参赛者，我希望可以查看比赛榜单，以了解比赛实时状态。 | 13 | 3 |
| User Story 8 | 作为参赛者，我希望可以查看提交状态，以了解题目通过率等信息。 | 10 | 2 |
| User Story 9 | 作为题目研究者，我希望可以发表帖子，以可以讨论题目的相关问题。 | 15 | 2 |
| User Story 10 | 作为题目研究者，我希望可以提交Hack数据，以保证题目数据完整性。 | 20 | 1 |
| User Story 11 | 作为题目研究者，我希望可以查看过题代码，以学习他人的解题思路。 | 5 | 1 |
| User Story 12 | 作为管理员，我希望可以对题目进行管理，以可以对题库进行添加、修改、删除。 | 13 | 5 |
| User Story 13 | 作为管理员，我希望可以对比赛进行管理，以可以对比赛进行添加、修改、删除。 | 11 | 5 |
| User Story 14 | 作为管理员，我希望可以更新判题测试数据，以便可以保证判题正确性。 | 17 | 3 |

1. 创建发布计划

